二年级开发开工文档 V1.0

天津新蕾版《快乐英语》· 二年级素材扩展二期开发

版本：V1.0    日期：2026-09-14    范围：在一年级一期已完成 APP 基础上扩展二年级上下册

第一章 素材表总览

1.1 二年级上册（第3册 / book_id=3）单元明细

| 单元 | 单元主题 | 句子数 | 单词数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit 1 | Toys（玩具） | 5 | 5 | 10 |
| Unit 2 | Shapes（形状） | 5 | 5 | 10 |
| Unit 3 | My School（我的学校） | 5 | 5 | 10 |
| Unit 4 | In the Classroom（教室里） | 5 | 5 | 10 |
| Unit 5 | My Favourite Subject（我最喜欢的学科） | 5 | 5 | 10 |
| Unit 6 | Days of the Week（星期） | 3 | 7 | 10 |
| 合计 | 6 单元 | 28 | 32 | 60 |

说明：单元中文主题为依据素材内容归纳，最终以纸质教材目录为准；二上 60 条素材全部已查证（status=verified）。

1.2 二年级下册（第4册 / book_id=4）单元明细

| 单元 | 单元主题 | 句子数 | 单词数 | 小计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit 1 | Appearance（外貌） | 5 | 5 | 10 | 已查证 |
| Unit 2 | Clothes（服装） | 4 | 5 | 9 | 已查证 |
| Unit 3 | Weather（天气） | 5 | 5 | 10 | 已查证 |
| Unit 4 | Transport（交通） | 4 | 5 | 9 | 已查证 |
| Unit 5 | My Home（我的家） | 4 | 5 | 9 | 已查证 |
| Unit 6 | Happy Time（复习单元） | 3 | 2 | 5 | 待补充 |
| 合计 | 6 单元 | 25 | 27 | 52 | 47 已查证 / 5 待补 |

1.3 二期素材合计统计

| 统计项 | 二年级上册 | 二年级下册 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 6 | 6 | 12 |
| 句子数 | 28 | 25 | 53 |
| 单词数 | 32 | 27 | 59 |
| 素材总条数 | 60 | 52 | 112 |
| 已查证数（verified） | 60 | 47 | 107 |
| 待补充数（pending） | 0 | 5 | 5 |

1.4 待补充条目说明

二年级下册 Unit 6「Happy Time」为复习单元，素材表中 3 个句子（U6_S1~U6_S3）和 2 个单词（U6_W1~U6_W2）共 5 条标记为 pending，内容为「待补充」。需用户对照纸质教材（新蕾版二年级下册）核对后补全文本，再启动音频与配图生产。

1.5 素材表文件路径指引

二年级上册素材表：E:\DAI\需求文档\二年级上册素材表.csv（60 条，UTF-8）

二年级下册素材表：E:\DAI\需求文档\二年级下册素材表.csv（52 条，UTF-8）

一期 content.json 结构参考：E:\DAI\需求文档\素材资源包\content.json

二期 content.json 扩展示例：E:\DAI\需求文档\content_json扩展示例（二年级）.json

第二章 content.json 扩展方案

2.1 顶层结构变更

一期顶层为 app_name / grade / textbook / version / resource_note / books[]，其中 grade=1 仅描述一年级。二期将 grade 单值字段升级为 grade_support 数组，books 数组从 2 册扩展到 4 册；同时在每册 book 对象上增加 grade 字段，便于按年级筛选。

// 顶层变更（diff 示意）
- "grade": 1,
+ "grade_support": [1, 2],
+ "textbook": "天津新蕾出版社《快乐英语》一年级 & 二年级",
+ "version": "2.0",
  "books": [
    { book_id: 1, ... },   // 一上，不变
    { book_id: 2, ... },   // 一下，不变
+   { book_id: 3, ... },   // 二上，新增
+   { book_id: 4, ... },   // 二下，新增
  ]

2.2 book_id 分配

| book_id | 年级 | 册次 | 中文名 | 英文名 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一年级 | 上册 | 一年级上册 | Book 1 | 一期已有，不变 |
| 2 | 一年级 | 下册 | 一年级下册 | Book 2 | 一期已有，不变 |
| 3 | 二年级 | 上册 | 二年级上册 | Book 3 | 二期新增 |
| 4 | 二年级 | 下册 | 二年级下册 | Book 4 | 二期新增 |

2.3 二上 Unit 1（Toys）完整 JSON 示例

以下为 book_id=3 下 Unit 1 的完整结构（5 句 + 5 词），音频与图片路径带 book3/ 前缀以隔离一册目录；id 与一期一上 U1_S1 重名，靠 book_id 与目录层级区分。

{
  "book_id": 3,
  "book_name": "二年级上册",
  "book_name_en": "Book 3",
  "grade": 2,
  "units": [
    {
      "unit_id": 1,
      "title": "Unit 1 Toys",
      "title_en": "Toys",
      "sentences": [
        {"id":"U1_S1","text":"Look at my robot.",
         "audio":"book3/U1_S1.mp3","image":"book3/U1_S1.png",
         "image_desc":"小朋友指着一台玩具机器人，卡通风格"},
        {"id":"U1_S2","text":"Look at my toy truck. Wow! Good!",
         "audio":"book3/U1_S2.mp3","image":"book3/U1_S2.png",
         "image_desc":"小朋友惊喜地指着一辆玩具卡车，表情兴奋"},
        {"id":"U1_S3","text":"Let's play together.",
         "audio":"book3/U1_S3.mp3","image":"book3/U1_S3.png",
         "image_desc":"两个小朋友笑着一起玩耍"},
        {"id":"U1_S4","text":"I have a toy truck. Beep, beep...",
         "audio":"book3/U1_S4.mp3","image":"book3/U1_S4.png",
         "image_desc":"小朋友推着玩具卡车，旁边画滴滴喇叭音效符号"},
        {"id":"U1_S5","text":"Do you have a robot?",
         "audio":"book3/U1_S5.mp3","image":"book3/U1_S5.png",
         "image_desc":"小朋友举手询问对方是否有机器人"}
      ],
      "words": [
        {"id":"U1_W1","text":"toy truck",
         "audio":"book3/U1_W1.mp3","image":"book3/U1_W1.png",
         "image_desc":"玩具小卡车卡通图"},
        {"id":"U1_W2","text":"toy jeep",
         "audio":"book3/U1_W2.mp3","image":"book3/U1_W2.png",
         "image_desc":"玩具吉普车卡通图"},
        {"id":"U1_W3","text":"toy digger",
         "audio":"book3/U1_W3.mp3","image":"book3/U1_W3.png",
         "image_desc":"玩具挖掘机卡通图"},
        {"id":"U1_W4","text":"robot",
         "audio":"book3/U1_W4.mp3","image":"book3/U1_W4.png",
         "image_desc":"玩具机器人卡通图"},
        {"id":"U1_W5","text":"building blocks",
         "audio":"book3/U1_W5.mp3","image":"book3/U1_W5.png",
         "image_desc":"彩色积木块卡通图"}
      ]
    }
    // ... Unit 2~Unit 6 同结构
  ]
}

2.4 命名规则与数据迁移注意

id 命名沿用一期 U{n}_S{m} / U{n}_W{m}；二上 U1_S1 与一上 U1_S1 允许同名，运行时由 book_id 隔离，资源文件物理路径也按 book3/、book4/ 分目录。

audio / image 字段值由一期的裸文件名（U1_S1.mp3）升级为带册前缀（book3/U1_S1.mp3）；book_id=1、2 的资源可保留裸文件名以兼容旧版，也可统一切到 book1/、book2/，二选一并在迁移脚本中统一处理。

数据迁移只追加 books[2]、books[3]，不修改 book_id=1、2 的任何字段；一年级已入库的 SQLite 进度记录保持不动。

第三章 开发改动清单与工期

3.1 首页改动：新增年级选择层

一期首页直接列出「一年级上册 / 一年级下册」两个入口。二期改为两级：先选年级（一年级 / 二年级），再选上下册。UI 上多一层选择页，列表项样式与一期一致，组件复用；点击「一年级」时直接落到一期既有上下册选择，点击「二年级」进入 book_id=3、4。

3.2 进度存储：SQLite 增加 book_id 维度

一期进度表以 (unit_id, item_id) 为主键记录每个句子 / 单词的已听、已跟读、得分等。二期需在主键中增加 book_id 列，使四册进度完全独立；一年级已有数据通过迁移脚本统一补 book_id=1 或 2，不丢失任何记录。

3.3 页面零新增

点读页、跟读打分页、单词学习页、设置页全部复用一期实现，仅在加载数据时按当前 book_id 过滤 content.json 对应分支；不新增任何 Flutter 页面或路由。

3.4 资源打包

assets 目录下新增 book3/、book4/ 两个子目录，分别存放二年级上册、下册的音频与配图。

book1/、book2/ 是否物理搬迁由迁移方案决定；本次推荐原地保留，仅在 pubspec.yaml 中登记新目录。

3.5 任务拆分与工期

参考一期从零开发 5 页面 / 12 天的工作量，二期无新页面、无新交互，仅加年级入口与数据扩展，预估总工期 5~7 天：

| 序号 | 任务项 | 预估天数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | content.json 结构升级与 book_id=3、4 数据落盘 | 1 | 按本方案组织 JSON，含 U6 占位 |
| T2 | 首页增加年级选择层 UI 与路由 | 1 | 组件复用，仅加一层列表 |
| T3 | SQLite 进度表加 book_id 维度 + 老数据迁移脚本 | 1 | 需备份并回归一年级进度 |
| T4 | 点读 / 跟读 / 单词页按 book_id 过滤数据源 | 1 | 改数据源层，不动页面 |
| T5 | assets 打包 book3/、book4/ 并接入播放 / 图片加载 | 0.5 | 等待素材生产完成后联调 |
| T6 | 回归测试：四册切换、进度隔离、纯离线、无闪退 | 1 | 含一年级老进度不丢失验证 |
| 合计 | — | 5.5 天（约 5~7 天含缓冲） | — |

3.6 验收标准

纯离线：无网络也能播放音频、显示配图、记录进度。

年级切换：首页可在一年级 / 二年级间来回切换，进入对应上下册无错位。

进度独立：book_id=1~4 各自记录已听 / 已跟读 / 得分，互不污染。

一年级已有进度不丢失：升级后旧用户打开 APP，一年级上下册的进度、得分与升级前一致。

无闪退：连续切换四册、反复点读、断网状态下均不崩溃。

第四章 素材生产清单

4.1 生产总数

素材表合计 112 条，其中二下 Unit 6 共 5 条待用户补全文本后再生产。实际本轮可启动生产的数量为 107 条音频 + 107 张配图：

| 册次 | 素材总条数 | 本轮可生产 | 待补暂不生产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二年级上册（book_id=3） | 60 | 60 | 0 |
| 二年级下册（book_id=4） | 52 | 47 | 5 |
| 合计 | 112 | 107 | 5 |

4.2 命名与格式规范

音频：U{n}_S{m}.mp3 / U{n}_W{m}.mp3；MP3 / 44100Hz / 单声道 / 128kbps；按册分目录（book3/、book4/）。

配图：U{n}_S{m}.png / U{n}_W{m}.png；800×800 px、卡通风格、画面内无文字；按册分目录。

一条素材对应 1 个音频 + 1 张配图，文件名前缀与 content.json 中 id 严格一致。

4.3 每册每单元生产数量明细

| 册次 | 单元 | 音频数 | 配图数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二上 book3 | Unit 1 Toys | 10 | 10 | 20 |
| 二上 book3 | Unit 2 Shapes | 10 | 10 | 20 |
| 二上 book3 | Unit 3 My School | 10 | 10 | 20 |
| 二上 book3 | Unit 4 In the Classroom | 10 | 10 | 20 |
| 二上 book3 | Unit 5 My Favourite Subject | 10 | 10 | 20 |
| 二上 book3 | Unit 6 Days of the Week | 10 | 10 | 20 |
| 二上 小计 | 6 单元 | 60 | 60 | 120 |
| 二下 book4 | Unit 1 Appearance | 10 | 10 | 20 |
| 二下 book4 | Unit 2 Clothes | 9 | 9 | 18 |
| 二下 book4 | Unit 3 Weather | 10 | 10 | 20 |
| 二下 book4 | Unit 4 Transport | 9 | 9 | 18 |
| 二下 book4 | Unit 5 My Home | 9 | 9 | 18 |
| 二下 book4 | Unit 6 Happy Time（待补） | 0 | 0 | 0 |
| 二下 小计 | 5 单元可生产 | 47 | 47 | 94 |
| 总计 | 11 个可生产单元 | 107 | 107 | 214 |

说明：二下 Unit 6 的 5 条（3 句 + 2 词）待用户补全文本后再启动生产，届时追加 5 个音频 + 5 张配图，总量升至 112 条 / 224 个文件。

4.4 生产依赖

前置：用户完成对两份 CSV 的最终校对，尤其二下 Unit 6 待补条目需对照纸质教材原文补全。

校对确认后启动批量生成；建议按册 → 单元 → 句子 / 单词顺序流水线生产，便于分批校验。

第五章 风险与前置依赖

5.1 教材版本核对

素材表来源 URL 已多源交叉印证为新蕾版《快乐英语》二年级（天津地区使用）。开工前建议再用纸质教材目录比对一次 12 个单元主题与句子文本，避免线上版与本地印刷版存在差异。

5.2 素材表用户校对

尤其是二下 Unit 6 Happy Time 的 5 条 pending 条目，必须由用户对照纸质教材补齐英文原文；补齐前不进入生产与开发联调。其余 107 条虽已 verified，仍建议用户快速过一遍发音与配图文案。

5.3 二下 Unit 6 处理建议

若教材确认 Happy Time 为纯复习单元、无新句 / 新词，可考虑该单元在 APP 内仅做复习整合页（汇集 U1~U5 已学生词与句子），不新增素材。

若教材确有新内容，按本方案正常追加 5 条素材与资源文件。

两种路径均不影响 book_id=4 的整体结构，仅影响 Unit 6 内 sentences/words 数组是否为空。

5.4 进度兼容风险

book_id 维度加入进度表时，必须：(1) 升级前备份 SQLite；(2) 迁移脚本对 book_id 缺失的历史记录按原内容回填 book_id=1 或 2；(3) 迁移完成后抽样比对一年级上下册的已听数与跟读得分，确保不丢分、不重置。

5.5 素材生产周期预估

本轮 107 条音频 + 107 张配图共 214 个文件。按批量生成经验估算：音频 TTS 生成约 0.5~1 个工作日可全部产出；配图批量生成与人工抽审约 1~2 个工作日；合计素材生产约 2~3 个工作日。开发 T5（资源接入联调）排在素材到位之后，整体二期开发 + 素材生产可在一周内闭环。