# 二年级扩展规划 V1.0

项目：天津一年级《快乐英语》自用学习 APP　|　规划内容：扩展纳入二年级（第 3、4 册）　|　日期：2026-09-14

定位：本规划为二期扩展方案。一期（一年级）架构预留数据驱动扩展能力，二期以"内容入库 + 年级切换"方式接入，不重写 App。

## 一、规划背景与目标

现状：一年级（第 1、2 册）已规划完整——PRD/UI/内容数据 84 条就绪，配图 84 张完成，音频生成中，语音评测选型已冻结

目标：App 支持 1-2 年级内容，孩子升二年级后可直接切换使用，无需换 App

方式：数据驱动扩展（新增 2 册内容数据 + 首页年级入口），现有页面全部复用

## 二、二年级教材结构（已查证）

新蕾《快乐英语》二年级 = 第 3 册（上册）+ 第 4 册（下册），各 6 单元。目录来源：学科网、21世纪教育网、爱听说等公开资料（2025-2026 学年）多来源交叉印证。

二年级上册（第 3 册）

| 单元 | 英文主题 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| Unit 1 | Toys | 玩具 |
| Unit 2 | Shapes | 形状 |
| Unit 3 | Our School | 我们的学校 |
| Unit 4 | My Classroom | 我的教室 |
| Unit 5 | Subjects | 科目 |
| Unit 6 | Week | 星期 |

二年级下册（第 4 册）

| 单元 | 英文主题 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| Unit 1 | Looks | 外形 |
| Unit 2 | Clothes | 衣服 |
| Unit 3 | Weather | 天气 |
| Unit 4 | Vehicles | 交通工具 |
| Unit 5 | My Home | 我的家 |
| Unit 6 | Happy Time | 快乐时光 |

## 三、内容规模与素材需求估算

沿用一年级模式（每单元 3-5 句 + 3-5 词）：二年级约 84 条（42 句 + 42 词），具体以教材实际为准

音频：约 84 条，复用现有规范（MP3 / 44100Hz / 单声道 / 128kbps，AI 生成，温柔美式女声）

配图：约 84 张，复用现有风格（简约 2D 卡通、白色背景、无文字、800×800）

内容数据：content.json 扩展 2 册（book_id 3、4），结构与现有完全一致

⚠️ 注意：具体句子与单词清单需要用户提供二年级教材素材表（与一年级同源方式），本规划不编造教材内容。

## 四、App 架构扩展方案

| 模块 | 一期（一年级） | 二期（加入二年级） |
| --- | --- | --- |
| 数据模型 | books[0]=上册, books[1]=下册 | books 数组扩展至 4 册（第 1-4 册） |
| 首页入口 | 上下册切换 | 先选年级（一年级/二年级）→ 再选上下册 |
| 课文点读/跟读/单词页 | 按册取数 | 复用，仅数据源切换（按 book_id 过滤） |
| 进度存储（SQLite） | 按册记录 | 进度表增加 book_id 维度，各册进度独立 |
| 设置页 | 不变 | 不变 |

影响面：小。核心是"入口多一层 + 数据多两册"，页面组件零新增

## 五、素材制作规划（二期）

音频：84 条，复用 AI 生成 + 转码管线（TTS → MP3/44100/128kbps → 落盘）

配图：84 张，复用生图风格（800×800，无内嵌文字）

依赖：二年级素材表（句子 + 单词 + 来源单元）确认后即可启动批量生成

## 六、阶段划分

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 一期（当前） | 一年级 84 条素材 + App 开发 + POC 验证 | 素材进行中，开发待启动 |
| 二期 | 二年级素材生成 → content.json 扩展 → 首页年级入口 → 测试 | 待规划确认后启动 |

建议：一期先上线自用，二年级作为数据更新 + 小功能迭代（架构已预留，二期工作量显著小于一期）

## 七、前置依赖与风险

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 二年级素材表 | 需用户提供：每单元 3-5 句 + 3-5 词（与一年级素材表同格式） |
| 教材版本核对 | 需确认孩子所在年级实际用书为 2025-2026 学年新蕾版（目录已按该版查证） |
| 进度兼容 | 二期加入后，一年级进度不受影响（按 book_id 隔离） |

## 八、对现有文档的影响

| 文档 | 影响 |
| --- | --- |
| PRD V1.0 | 建议二期升级为"1-2 年级版"（年级切换需求写入） |
| 开发开工清单 | 首页增加年级入口（小改） |
| UI 原型 / 设计规范 | 原型首页加年级选择层；规范可复用 |
| content.json | 二期扩展 2 册数据 |
| README | 本次已同步规划状态 |