# 整体需求文档 V1.1

天津 1-2 年级新蕾《快乐英语》自用安卓学习 APP

版本：V1.1　|　日期：2026-09-14　|　范围：一年级 + 二年级一次完整开发

表 1　版本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 整体需求文档 V1.1（天津 1-2 年级新蕾快乐英语 · 自用安卓 APP） |
| 版本 | V1.1（POC 结论修订版：选型改为 Vosk 混合打分，素材 196/196 全量完成） |
| 日期 | 2026-09-14 |
| 适用教材 | 新蕾出版社《快乐英语》第 1-4 册（一年级 = 第 1、2 册；二年级 = 第 3、4 册） |
| 开发形态 | Flutter 安卓单端，纯离线、无账号、无广告、零成本、自用不上架 |
| 上游文档 | PRD V1.0、二年级扩展规划 V1.0、二年级开发开工文档 V1.0、UI 设计规范 V1.0、语音选型调研报告 V1.1、POC 实施手册 V1.1、POC 结论报告 V1.0 |

# 目录

（打开文档时按 F9 更新目录）

# 摘要

本版需求文档确定 1-2 年级一次开发的产品边界与实现方案。核心判断：以“自用、零成本、纯离线”为硬约束，采用 Flutter 安卓单端 + 本地 SQLite 进度 + 本地离线语音评测（Vosk 混合打分，详见第六章）的技术路线，内容覆盖新蕾《快乐英语》第 1-4 册共 196 条素材（一年级 84 条、二年级 112 条，其中 5 条待用户补全），预计 12-15 天完成开发。

关键事实：一年级素材（文本 84 条、音频 84 条、配图 84 张）已全部完成并验收；四册 196 条素材（文本、音频、配图）已全部完成并验收；语音评测选型经 POC 实测确定为 Vosk 混合打分（grammar×0.5 + 自由转写×0.5）；POC 采用 SpeechOcean762 公开数据模拟方案并已产出《POC 结论报告 V1.0》。

主要约束：无账号体系、无家长端、无付费、无广告、不联网、不上架；开发环境（Flutter SDK、Android Studio、测试真机）尚未就绪；POC 数据级验证已执行完毕（结论报告 V1.0 已出）。

行动建议：已完成：四册素材全部补全并验收、POC 数据级验证执行完毕（结论报告 V1.0 已出）；下一步：真机冒烟录音（用户提供 5-10 条孩子录音）与开发环境搭建并行推进。

# 一、项目概述

## （一）背景与目标

为天津地区小学低年级孩子（1-2 年级）自建一款纯本地安卓英语学习 APP，内容对应天津使用的新蕾出版社《快乐英语》。产品定位为家庭自用：孩子独立完成课文点读、跟读打分、单词学习，无需家长陪同操作，不联网、不收集任何数据。

目标：一次开发覆盖 1-2 年级全部内容（第 1-4 册），孩子升入二年级后无需换 APP，直接在首页切换年级即可继续学习；全程可离线使用，学习进度保存在本机。

## （二）版本与范围说明

V1.0 范围为一年级（第 1、2 册）；本版 V1.1 将范围扩展为 1-2 年级一次开发完成，新增二年级（第 3、4 册）内容、首页年级选择入口与四册独立进度。除上述增量外，其余页面、交互与设计规范与 V1.0 完全一致。

## （三）硬约束清单

仅安卓：只出 Android APK，不上架应用商店，仅本地安装、亲友自用

纯离线：所有音频、配图、语音模型本地打包，全程可断网使用，无任何网络上传接口

无账号：不设登录注册，进度仅存本机 SQLite，换设备或卸载后清空

零成本：全部使用免费开源方案（Flutter / SQLite / sherpa-onnx / Vosk），无服务器、无域名、无第三方付费服务

无广告无付费：APP 内无广告、无内购、无弹窗、无外部跳转

无家长端：只做孩子使用的学习端，不做家长控制、报告、统计等复杂功能

内容自研：课文文本、音频、配图全部自研生成，不使用原版教材的图片与录音

# 二、目标用户与使用场景

## （一）用户画像

主要用户为天津地区小学 1-2 年级学生（6-8 岁），零基础或接近零基础。孩子识字与操作能力有限，界面需大字体、大按钮、少层级；家长仅在安装与首次引导时参与，日常使用由孩子独立完成。

## （二）核心使用场景

场景 1 预习与复习：孩子打开 APP，选择当前年级与册次，进入对应单元逐句点读、跟读，配合单词卡学习本课词汇

场景 2 跟读练习：跟读打分页对孩子朗读打分（0-100 分 + 星级），高分为完成标记，低分给出鼓励提示

场景 3 离线环境使用：家中无网络或外出时，全部功能照常可用

# 三、内容体系

## （一）教材确认

经多来源交叉查证（2025-2026 学年），天津地区 1-2 年级使用新蕾出版社《快乐英语》：一年级为第 1 册（上）、第 2 册（下）；二年级为第 3 册（上）、第 4 册（下）。每册 6 个单元。

## （二）四册单元目录

表 2　四册单元目录（教材查证结果）

| 册次 | 单元 1-6（英文主题 / 中文归纳） |
| --- | --- |
| 第 1 册（一年级上） | Hello / I'm Tom / How are you? / Book and pencil / Bag / Numbers 1-5 |
| 第 2 册（一年级下） | Colour / Face / Animals / Fruit / Body / Numbers 6-10 |
| 第 3 册（二年级上） | Toys 玩具 / Shapes 形状 / Our School 我们的学校 / My Classroom 我的教室 / Subjects 课程 / Week 星期 |
| 第 4 册（二年级下） | Looks 外貌 / Clothes 服装 / Weather 天气 / Vehicles 交通工具 / My Home 我的家 / Happy Time 快乐时光 |

注：二年级单元中文主题为依据素材内容归纳，最终以纸质教材目录为准。

## （三）素材规模与状态

表 3　素材规模与状态（截至 2026-09-14）

| 年级 | 册次 | 句子 | 单词 | 合计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年级 | 第 1 册 | 20 | 20 | 40 | 已完成并验收 |
| 一年级 | 第 2 册 | 22 | 22 | 44 | 已完成并验收 |
| 二年级 | 第 3 册 | 28 | 32 | 60 | 已完成并验收 |
| 二年级 | 第 4 册 | 25 | 27 | 52 | 已完成并验收 |
| 合计 | 4 册 | 95 | 101 | 196 | 196/196 全部完成并验收 |

注：一年级句子与单词数按 content.json 实际条目统计；二年级按素材表 CSV 统计。第 4 册 Unit 6「Happy Time」为复习单元，5 条素材已按天津教材口径补全并验收。

## （四）素材生产规范

表 4　素材生产规范（一期已验证，二期沿用）

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 命名规则 | 句子 U{n}_S{m}、单词 U{n}_W{m}；一、二年级同 id 在不同 book 目录下并存（book1-4） |
| 音频格式 | MP3 / 44100Hz / 单声道 / 128kbps CBR / 2Pass -16LUFS / 真峰值 -3dBTP |
| 音色模板 | 30 岁美国女性外教，安静录音室，标准美式英语，清晰缓慢语速，鼓励语气 |
| 配图格式 | 800×800 PNG，简约 2D 卡通、明亮柔和、圆润线条、白色背景 |
| 配图红线 | 画面内禁止出现任何文字、字母、数字（文字由 APP 界面渲染） |
| 目录结构 | content.json + audio/book1-4 + images/book1-4 |

# 四、功能需求

APP 共 5 个页面：首页（含年级选择层）、课文点读、跟读打分、单词学习、设置。二年级加入后首页多一层年级选择，其余 4 个页面零新增、零交互变更。

## （一）首页：年级选择 + 单元列表

功能描述：极简首页，两级选择后展示单元列表。第一级选年级（一年级 / 二年级），第二级选上下册，然后展示该册 6 个单元。

默认进入：一年级 · 上册（孩子无需任何操作即可开始学习）

年级/册次切换：大按钮 Tabs，点击即切换，无二级菜单

单元列表：每行一个大卡片（单元序号 + 英文标题 + 中文主题 + 星星完成标记），点击进入课文点读

已完成单元：金色星星标记；未学习无标记

顶部入口：单词学习、设置两个图标按钮

## （二）课文点读

功能描述：适配低龄零基础的极简点读，主打慢速、清晰、简单。

超大字体、单行短句展示，无密集文字

点击句子播放对应外教慢速音频，播放中句子高亮

固定 0.8 倍慢速，不可随意更改（适配低年级听力）

支持单句无限复读、整篇连续播放

全部音频本地打包，断网可用

## （三）跟读打分

功能描述：本地免费语音评测，专为低龄儿童优化，容错率高。

点击麦克风按钮开始录音，跟读当前英文短句，录音结束自动打分（0-100 分）

打分结果展示分数 + 星级 + 鼓励语；高分自动点亮星星标记完成

低分给出鼓励提示，引导重新跟读

评分引擎为本地离线 Vosk（详见第六章），录音不存储、不上传

评分容错：允许拼写小差异不扣分、短词权重降低、鼓励式映射（不做音素级纠音）

## （四）单词学习

功能描述：零基础单词跟读练习，仅保留启蒙功能。

展示形式：卡通配图 + 英文单词 + 慢速外教发音，无中文复杂释义

点击单词卡片播放发音，支持无限复读

移除听音选词、拼写、默写等难题型

完成跟读自动标记学习进度

## （五）设置

功能描述：精简设置项，适配儿童使用。

护眼模式：默认开启，柔和底色，支持手动开关

离线资源管理：显示已下载册次，一键管理

音量调节条

极简隐私协议、用户协议静态页（内部自用版本）

无系统推送、无个性化设置、无多余项

## （六）学习进度

功能描述：本地记录学习状态，无云端同步，逻辑极简。

记录内容：已跟读句子、已学习单词、已完成单元（按 book_id=1-4 各自独立）

可视化：星星图标标记完成状态

存储：仅本机 SQLite，换设备、卸载后数据清空

无学习报告、无统计、无学情分析

# 五、数据模型与资源结构

## （一）content.json 四册结构

资源元数据采用单一 content.json，顶层结构（自 V1.1 起）如下：

表 5　content.json 顶层结构

| 键 | 说明 |
| --- | --- |
| app_name | 应用名称（快乐英语） |
| grade_support | [1, 2]，声明支持一、二年级 |
| textbook / version | 教材与版本标识（天津新蕾《快乐英语》） |
| resource_note | 资源规范说明 |
| books[] | 4 个册对象（book_id 1-4），每册含 units[]（单元），单元内 sentences[] 与 words[]（各含 id / text / audio / image / image_desc） |

id 命名沿用 U{n}_S{m} / U{n}_W{m}；一、二年级同 id 允许并存，运行时由 book_id 隔离，资源文件按 book1-4 目录物理隔离。

## （二）SQLite 进度表

表 6　SQLite 进度表设计（进度按册独立）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| book_id | 册次（1-4），进度隔离维度，V1.1 新增 |
| unit_id | 单元标识（U1-U6） |
| item_id | 条目标识（U1_S1 / U1_W1 等） |
| listened / spoken | 已听 / 已跟读标记 |
| score | 跟读得分（0-100） |
| completed | 完成状态（驱动星星标记） |

升级兼容：一年级已有进度在增加 book_id 维度时按原记录回填 book_id=1 或 2，不丢进度。

## （三）资源目录结构

素材资源包目录：E:\DAI\需求文档\素材资源包\，含 content.json、audio\book1-4、images\book1-4。APP 打包时将四册音频、配图与语音模型一并放入 assets，运行时按当前 book_id 加载对应目录。

# 六、语音评测方案

## （一）选型结论（已冻结）

开源生态中不存在开箱即用、离线、Flutter 可直接调用的发音评分 SDK，所有候选方案本质为 ASR（语音转文字）引擎。技术路线确定为：离线 ASR 识别目标句 → 词级比对 → 0-100 分 + 星级。选型经 POC 实测（SpeechOcean762 全量 5000 句，结论详见《POC 结论报告 V1.0》）调整如下——原冻结的 sherpa-onnx 自由转写对童声实测不可用（童声 ρ0.236、专家 5 星句 71.2% 被打成 1-2 星），主引擎改定为 Vosk 混合打分（grammar×0.5 + 自由转写×0.5，成人 ρ0.755、假阳性 18.4%、童声分桶一致率 71.4%）；sherpa 降为备选：

表 7　语音评测选型（已冻结）

| 方案 | 定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vosk + 混合打分 | 主方案（POC 实测确定） | vosk-model-small-en-us-0.15 约 40MB，Apache 2.0 免费商用；打分 = 0.5×grammar 约束识别 + 0.5×自由转写，词级编辑距离映射 0-100 分；童声判对精确率 99.4% |
| sherpa-onnx + 自研打分层 | 备选（POC 实测弃用） | 自由转写对童声不可用（ρ0.236，专家 5 星句 71.2% 被打成 1-2 星）；生态活跃、插件维护好，保留待官方 forced alignment 支持后复评 |
| Kaldi GOP | 二期储备 | 音素级 GOP 学术方案，安卓移植工作量大，仅作技术储备 |

## （二）打分算法

打分流程：孩子录音 → 离线 ASR 识别 → 识别文本与目标句统一 lowercase + 去标点 + 分词 → 词级 Levenshtein 编辑距离 → WER = 编辑词数 / 目标词数 → 基础分 = max(0, 1 - WER) × 100 → 星级映射。

容错设计：允许 1 个字符拼写差异不扣分；1-2 字母短词权重降为 50%

星级映射：≥90 → 5 星；75-89 → 4 星；60-74 → 3 星；45-59 → 2 星；<45 → 1 星（APP 内展示简化三档：≥90 三星、70-89 两星、50-69 一星、<50 鼓励重试）

产品定位：鼓励式跟读而非专业纠音；UI 不承诺纠正发音，只说读得像不像

## （三）模型与性能参数

表 8　模型与性能参数

| 指标 | 值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 评分模型 | Vosk vosk-model-small-en-us-0.15（小模型） | 已下载使用（POC 实测） |
| 模型体积 | 约 40MB（模型文件） | 已查证（官方） |
| 推理速度 | 小模型单句推理预计 <1s（RTF 未在 POC 单独测量） | 待真机验证 |
| 适配机型 | 官方标注适用于 Cortex A7 中低端 CPU | 已查证（官方） |
| APK 体积增量 | 约 40-70MB（模型 + 原生 so） | 社区经验值，待真机验证 |
| 打分粒度 | 词级对错判断（不做音素级纠音） | 已确认 |

## （四）POC 验证

POC 已按手册 V1.1 方案 B 执行完毕：SpeechOcean762（arXiv 2104.01378，5000 句、250 人、约半数儿童、句/词/音素三级专家标注、允许商用）全量离线跑批，对 sherpa-onnx（20M/300M 两级模型）与 Vosk（grammar/自由转写/混合）共四类方案做统计判定，结论见《POC 结论报告 V1.0》。结果：Vosk 混合打分为主引擎（童声 ρ0.480、成人 ρ0.755、假阳性 18.4%、词级判对精确率 99.4%）；童声 ρ 未达 0.60 预设线（文本比对类方法上限，鼓励式定位可接受）。真机冒烟（用户手机 5-10 条录音）留待开发阶段执行。

# 七、UI/UX 设计规范

## （一）设计原则

低龄适配：超大字体、大按钮、充足间距，避免误触

柔和护眼：马卡龙色系、高对比度、无刺眼颜色

极简无干扰：无广告、无弹窗、无复杂动画，一键直达、层级少

## （二）色彩体系

表 9　色彩体系（护眼色卡）

| 用途 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面背景 | #FFF9EE | 暖米白 |
| 主色 | #8FD18A | 柔和绿（选中态、主按钮） |
| 主色深 | #6FBF6A | 主按钮立体底 |
| 强调色 | #FFB35C | 暖橙（年级选中态、次按钮） |
| 星星 | #FFD166 | 金色（完成标记） |
| 正文 | #4A4A4A | 深灰棕 |

## （三）字号规范

表 10　字号规范

| 场景 | 字号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面标题 | 24sp 起 | 顶部栏大标题 |
| 单元/单词主文案 | 28-46sp | 句子、单词超大展示 |
| 正文说明 | 15-20sp | 提示与辅助文字 |
| 星星/图标 | 20-36sp 视觉 | 完成标记与功能图标 |

## （四）页面流程

首页（选年级 → 选上下册 → 单元列表）→ 课文点读 →（跟读打分）／ 单词学习 → 设置。四个功能页面均从首页直达，操作步骤不超过两级。

# 八、隐私与安全

零用户信息收集：无需手机号、姓名、设备信息、位置

全程离线：无任何网络上传接口，录音仅临时本地使用、不保存、不上传

无第三方 SDK：无埋点、无统计、无广告、无跳转

卸载即清空：卸载 APP 后本地数据彻底清除

# 九、开发计划

## （一）开发范围与改动清单

本版在 V1.0（一年级 5 页面）基础上一次开发完成 1-2 年级内容，改动清单如下：

表 11　开发改动清单（相对 V1.0）

| 模块 | 改动 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 新增年级选择层（年级 → 上下册 → 单元列表） | 约 0.5 天 |
| 数据层 | content.json 扩至 4 册（grade_support=[1,2]） | 约 1 天 |
| 进度存储 | SQLite 主键增加 book_id，四册进度独立 + 迁移脚本 | 约 1 天 |
| 资源打包 | assets 新增 book3/book4 音频与配图目录 | 约 0.5 天 |
| 点读/跟读/单词/设置 | 零改动（按当前 book_id 取数） | 0 |
| 语音评测集成 | Vosk 插件（活跃 fork）+ 40MB 模型打包 + 混合打分层（一期未完成项） | 约 5-7 天 |
| 测试联调 | 四册切换、进度隔离、断网回归 | 约 2-3 天 |

## （二）任务拆分与工期

表 12　任务拆分与工期（合并开发预估 12-15 天）

| 阶段 | 任务 | 预估 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | POC 数据级验证（SpeechOcean762）+ 真机冒烟 | 3-5 天 | 可先行，与开发并行 |
| P1 | 工程搭建 + 语音评测集成（Vosk） | 5-7 天 | 最大风险项，优先完成 |
| P2 | 5 页面开发 + 数据层 + 素材导入（196 条） | 5-6 天 | 页面零新增，多为基础工作 |
| P3 | 测试验收（真机指标 + 断网回归） | 2-3 天 | 验收标准见第十章 |

## （三）里程碑

M1：POC 数据级验证完成，语音主引擎确认为 Vosk 混合打分（已完成）

M2：开发环境就绪，语音评测在真机跑通（后续 1 周）

M3：四册内容全部导入，5 页面可用（再 1-2 周）

M4：真机验收通过，交付 APK 自用（M1 后约 2-3 周）

# 十、验收标准

表 13　验收标准（全部达标视为交付完成）

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能 | 安卓手机直接安装打开，无登录、无注册、无强制联网；一年级/二年级来回切换无错位 |
| 功能 | 点读高亮、复读、慢速播放正常；断网可用 |
| 功能 | 跟读录音打分正常，星星标记正常，低分鼓励提示 |
| 功能 | 单词卡片跟读、展示正常，无复杂题型 |
| 功能 | 学习进度本地保存，四册独立，升级不丢一年级进度 |
| 性能 | 中端安卓机冷启动 < 5 秒；单句跟读打分推理 < 2 秒 |
| 体积 | APK 增量 < 150MB（含模型与四册资源） |
| 隐私 | 飞行模式下全功能可用；无数据上传；无广告无弹窗 |
| 稳定 | 连续切换四册、反复点读、断网状态不闪退 |

# 十一、风险与前置依赖

表 14　风险与前置依赖

| 事项 | 说明 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 二下 Unit 6 素材补全 | 5 条（3 句 + 2 词）已按天津教材口径补全并验收 | 已完成 |
| POC 童声验证 | 数据级验证已完成（结论：Vosk 混合打分）；真机冒烟需用户手机录 5-10 条 | 双方 |
| 开发环境 | Flutter SDK + Android Studio + 测试安卓真机（允许未知来源安装）未就绪 | 用户 |
| 儿童发音适配 | 开源 ASR 以成人语料训练，童声识别率需 POC 数据证实；评分做容错与鼓励式设计 | 开发方 |
| 教材版本核对 | 二年级 12 个单元主题建议再用纸质教材目录比对一次 | 用户 |
| 素材生产 | 二年级 112 条（音频 + 配图）已全部完成并验收；四册合计 196 条 | 已完成 |

# 附录 A　素材表与数据文件索引

表 A.1　素材与数据文件索引

| 文件 | 路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| content.json（一年级 84 条） | E:\DAI\需求文档\素材资源包\content.json | 已完成 |
| content_json扩展示例（二年级） | E:\DAI\需求文档\content_json扩展示例（二年级）.json | 已生成 |
| 二年级上册素材表.csv | E:\DAI\需求文档\二年级上册素材表.csv | 60 条已查证 |
| 二年级下册素材表.csv | E:\DAI\需求文档\二年级下册素材表.csv | 52 条已补全并验收（含 Unit 6 复习单元 5 条） |
| 音频 audio\book1-4 | E:\DAI\需求文档\素材资源包\audio\ | 四册全部完成并验收 |
| 配图 images\book1-4 | E:\DAI\需求文档\素材资源包\images\ | 四册全部完成并验收 |

# 附录 B　文档索引

表 B.1　项目文档索引

| 文档 | 版本 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 整体需求文档 V1.1（本文档） | V1.1 | 当前版本 |
| PRD V1.0（一年级极简版） | V1.0 | 已定稿（范围被本文档覆盖） |
| UI 设计规范 V1.0 | V1.0 | 已定稿（复用） |
| 语音评测方案选型调研报告 | V1.1 | 已发布（POC 实测后转向 Vosk） |
| POC 验证实施手册 | V1.1 | 已发布（方案 B 推荐） |
| 二年级扩展规划 / 开发开工文档 | V1.0 | 已发布（已并入本文档） |
| 项目文档总览 README | 持续更新 | 最新 |