# 项目文档总览 README（天津一年级快乐英语 APP）

整理日期：2026-09-14　|　项目：天津一年级《快乐英语》自用学习 APP（安卓单端 · 纯离线 · 无账号 · 零成本）

## 一、项目定位（一句话）

面向天津小学一年级孩子的纯单机英语同步学习工具：课本点读 + 跟读打分 + 单词启蒙，完全适配天津新蕾出版社《快乐英语》一年级上下册，无账号、无网络、无广告、无付费，仅供自用。

## 二、当前项目状态

POC 语音评测已完成并定稿：Vosk 混合打分（grammar×0.5 + 自由转写×0.5）确定为主引擎（童声 ρ0.480 / 成人 ρ0.755，见 POC 结论报告 V1.0）。

素材全部完成并验收：content.json 四册 196 条（95 句 + 101 词），audio/images book1-4 全部落盘。

整体需求文档 V1.1（1-2 年级版）已发布；调研报告已追加第十章 POC 修正。

开发环境已搭建并验证：Flutter 3.47.4 + JDK 17.0.2 + Android SDK 36（阿里云镜像），APK 构建通过。

【V1.1.5-儿童UI优化（2026-09-18）】全面检查整体界面儿童友好度后优化：①首页-新增黄色笑脸装饰圆+Spacer布局，消除标题与按钮间大片空白；②课本选择页-卡片加大加高（书本图标入淡绿圆、字号提升、卡片增高），下半空白消除；③单元列表-卡片加高、进度条加粗（14px）、标题与进度字号提升；④课文点读-插画放大至104px、文字30px、播放按钮56px；⑤跟读打分列表-条目加高、星级放大至40px、箭头42px。静态检查通过，APK：快乐英语APP_V1.1.5儿童UI优化版.apk（201MB，待安装）。

【V1.1.4-音频降噪+打分核验（2026-09-18）】①用户反馈素材背景杂音重：全库底噪数字检测极低（≤-66dB），听感杂音主要来自响度标准化时底噪绝对电平抬升；对全部 196 个文件执行 ffmpeg afftdn 温和降噪（nr=10，对语音几乎无损），复测音量 196/196 达标、SNR 最低 45dB。②录音打分核验：拉取手机 39 条新录音（9-15~9-17），用与 App 完全一致的 Vosk 打分管线复现，32/39 完全一致；7 条不一致均为 9-15 V1.1.1 修复前旧录音（历史缺陷遗留的 0 分，按当前算法复现实为 100 分，孩子当时实际读对）。9-17 新录音 U1 全 100、U3 中 How are you./Thank you. 100、I'm fine. 呈 0→33→67→100 进步轨迹，与真实发音吻合，打分机制正常。版本 APK：快乐英语APP_V1.1.4音频降噪版.apk。

【V1.1.4-音量标准化（2026-09-17）】全库音频素材音量检查：196 个 mp3 中 104 个活动语音电平低至 -30~-45dBFS、11 个近纯静音（生成失败）。处理：94 个文件响度归一化（增益 +8~+24dB，统一语音 RMS -18dBFS、峰值 -1.5dBFS），11 个近静音文件（Amy/yellow/bird/banana/robot/building blocks/strong/sweater/coat/bus/plane）用标准美式女声 TTS 重新生成，全库统一对齐目标电平。复检 196/196 全部达标，无静音无削波。原始素材备份至 assets/audio/_backup_v114_vol/。版本 APK：快乐英语APP_V1.1.4音量标准化版.apk；检查报告：音频音量检查报告（V1.1.4）.md。

【V1.1.4：跟读打分页布局优化（2026-09-17）】原布局所有元素挤在屏幕上部 1/3、下方大片空白且听示范（白底绿边）与麦克风（实心绿圆）风格不统一。重构：① 上部学习区（图片 196px + 句子大字 + 类型标签 + 听示范）紧凑居中；② 单个 Spacer 弹性分隔，录音按钮+提示+结果卡贴底部，页面垂直分布均衡；③ 听示范改实心绿+白字+阴影，与麦克风成套。已在真机验证空闲态与结果态布局。版本 APK：快乐英语APP_V1.1.4跟读界面优化版.apk。

【V1.1.3：打分逻辑缺陷修复（2026-09-17）】核验 Daisy U2 新录音（12 条）时确认打分部署与离线复现完全一致；同时发现隐藏缺陷：教材文本用弯引号（I'm 的 ’ 为 U+2019），norm() 只识别 ASCII 撇号导致缩写展开失效，目标词被拆成 i m；且 grammar 词表未用展开词（无 am），导致 I'm Tom. 即使读得标准也最多 67 分（逻辑上限）。修复：① scoring.norm() 增加弯引号归一化；② grammarWords 改用 norm 展开词表（I'm→i am）。修复后已用 Daisy U2_S1 6 条录音回归验证：识别输出 am tom 等，33/67 分与实际发音匹配（孩子 I 音缺失是发音问题而非误判）。版本 APK：快乐英语APP_V1.1.3打分优化版.apk。

【V1.1.2：播放UI优化（2026-09-16）】① 课文点读：修复播放完成后按钮不恢复的问题，AudioService 增加 onComplete 回调，播放结束自动恢复绿色播放按钮与白色卡片；② 单词学习：喇叭（播放发音按钮）旁新增橙色浮动气泡提示「戳一戳，听发音」（缓慢上下浮动动画），引导孩子点击听发音。已在真机验证两处。版本 APK：快乐英语APP_V1.1.2播放UI优化版.apk。

【V1.1.1：跟读打分修复（2026-09-16）】实机试用发现打分误判：Daisy 8 条真实录音中 7 条读对了却被判 0 分。根因：Vosk grammar 识别对单/双词目标会重复输出同一词（hello 被识别成 hello hello），严格编辑距离 WER 因此判 0 分；且自由识别对童声不可靠（hello 被识别成 two how though）。修复：① grammar 词表加 [unk] 占位；② 打分改为目标词覆盖率算法（识别结果去重后按序匹配目标词，全覆盖=100，部分覆盖按比例，全不匹配=0）；③ 自由识别仅作兜底不再平均。已用 8 条真实录音完整回归：全部从 0 分修正为 100 分，乱读/漏读边界用例仍正确（乱读 0 分、漏词 75 分）。修复版 APK：快乐英语APP_V1.1.1打分修复版.apk。

【V1.1：跟读录音本地保存（2026-09-15）】新增孩子昵称设置（设置页，录音按昵称分开命名）与跟读录音本地归档：每次跟读打分后，录音 WAV 自动保存到手机公共下载目录 Download/快乐英语录音/（文件名=昵称_册_条目_分数_时间戳.wav），并生成 index.json 索引（含文件名/昵称/册/条目/目标文本/分数/星级/时间）。家长可在手机文件管理器直接查看/拷贝；开发者可用 adb 直接读取（无需 root）：adb pull 或先 shell cp 成英文名再 pull（Windows 端 adb 对中文远端路径有缺陷）。设置页可查看录音条数与占用、一键清空（弹窗确认）。注意：本版本曾尝试 release+debuggable 组合，导致 Flutter 构建走 debug 模式无法产出 release APK，已放弃该路线，改为公共 Download 目录方案。

【UI 全量修复（真机逐页截图核验）】全量检查 4 册页面发现并修复 4 处 UI 问题：①单元标题重复（title+titleEn 重复拼接，如"Unit 1 Toys Toys"）；②长标题截断与右侧竖排字母伪影（旧布局 titleEn 在窄列内逐字竖排溢出，如 Unit 3/4）；③单词页中文释义误显示为配图描述长文本（已为 101 个单词补齐中文词义并同步素材包）；④学习进度跨册串数据（不同册 U1 共用一个 key，已改为带册前缀 b{bookId}_{itemId}）。修复后真机复核：单元标题单行省略号、长句子自动换行、单词释义、进度统计均正常。

V1.0 试用版 APK 已构建并真机自测通过：E:\DAI\快乐英语APP_V1.0试用版.apk（198.7MB，含全部素材与语音模型）。自测发现并修复两处问题：①content.json 数字编号类型强转崩溃（book_id/grade/unit_id 已统一 toString 兼容）；②R8 混淆破坏 Vosk/JNA 反射导致录音打分崩溃（已关闭 release 混淆 + proguard 规则，录音→模型加载→双识别器打分→星级鼓励语全链路验证通过）。真机验证：年级/课本/单元导航、课文点读播放停止切换、单词翻页、跟读录音打分（0分1星为录环境音的正确表现）、设置页全部正常。

| 模块 | 状态 |
| --- | --- |
| 产品需求（PRD） | 已定稿（V1.0） |
| UI 设计（规范 + 原型） | 已定稿（V1.0 + 可点击原型） |
| 内容数据（content.json） | 已生成（四册 196 条，grade_support=[1,2]，开发可直接导入） |
| 上册配图（40 张） | 已生成完成（800×800，已验收） |
| 下册配图（44 张） | 已生成完成（84 张全部完成） |
| 音频（84 条） | 已完成（84/84，已验收：命名与格式一致） |
| 语音评测选型（sherpa-onnx） | 已确定（Vosk 混合打分，POC 实测结论） |
| 开发环境 / 开工 | 待准备（Flutter SDK + Android Studio + 真机） |
| POC 童声验证（语音打分） | 已执行完毕（SpeechOcean762 全量 5000 句；结论报告 V1.0：Vosk 混合打分为主引擎） |
| 二年级（第 3、4 册）规划 | 196 条素材全部完成并验收（含二下 Unit6 5 条复习精选，以天津教材为准补齐） |

## 三、文档体系结构

E:\DAI\需求文档\

├─ 1. 产品定义类

│　 ├─ 小学英语自用APP产品需求文档（PRD V1.0）.docx  —— 产品范围/功能/验收

│　 └─ 项目文档总览README（本文档）

├─ 2. 开发执行类

│　 └─ 安卓自用APP-开发开工极简任务清单V1.0.docx  —— 技术栈/页面/红线/工期

├─ 3. 设计规范类

│　 ├─ 小学英语APP-UI设计规范V1.0.docx  —— 色卡/字号/尺寸数值

│　 └─ UI原型\（index.html + assets）  —— 5 页可点击原型

├─ 4. 内容素材类

│　 ├─ （原素材表 txt 已清理，内容数据由 content.json 承接）

│　 ├─ 快乐英语一年级_音频录制操作指引V1.0.docx  —— 音频规范/验收（已更新 V1.1 说明）

│　 └─ 素材资源包\

│　　　 ├─ content.json  —— 结构化内容数据（开发导入用）

│　　　 ├─ audio\book1、book2  —— 音频（生成中）

│　　　 └─ images\book1、book2  —— 配图（上册完成，下册生成中）

## 四、文档清单

新增文档（2026-09）：整体需求文档V1.1（天津1-2年级新蕾快乐英语·自用安卓APP）.docx　—— 需求总纲（Vosk 选型、素材 196/196、开发计划）

新增文档（2026-09）：POC结论报告V1.0（天津1-2年级英语APP·童声打分验证）.docx　—— POC 统计与选型结论

新增文档（2026-09）：语音评测方案选型调研报告V1.0（追加第十章 POC 修正）.docx　—— 调研 + POC 实测修正

新增文档（2026-09）：真机冒烟验证清单V1.0（天津1-2年级英语APP）.docx　—— 10 条句子录音验收

| 文件 | 类型 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRD V1.0.docx | 产品需求 | 定稿 | 产品定位、功能需求、验收标准 |
| 开发开工清单 V1.0.docx | 开发执行 | 定稿 | 技术栈固定、页面清单、禁止功能红线、12 天工期 |
| UI 设计规范 V1.0.docx | 设计规范 | 定稿 | 色卡、字号、按钮/间距数值，开发按此实现 |
| UI原型\index.html | 可点击原型 | 定稿（可冻结） | 5 页交互演示，双击浏览器打开 |
| 素材表 V1.0.txt | 内容数据 | 定稿 | 84 条（42 句 + 42 词）内容与命名清单 |
| 音频录制操作指引 V1.0.docx | 制作指引 | 已更新说明 | 音频规范；现为验收标准 + 备选真人方案 |
| 素材资源包\content.json | 数据文件 | 四册 196 条（V1.1 合并版） | 已可直接导入开发（book1-4 完整结构） |
| 素材资源包\audio\* | 素材 | 196/196 全部完成（84 + 60 + 52） | 二下 Unit6 已按天津教材补齐（复习精选 3 句 + 主题词 2 个） |
| 素材资源包\images\book1 | 素材 | 40/40 完成 |  |
| 素材资源包\images\book2 | 素材 | 44/44 完成 |  |
| POC验证实施手册V1.1（含方案B数据模拟） | 验证方案 | 已发布（V1.1：新增 SpeechOcean762 数据模拟方案，推荐） | 童声录音验证打分相关性，双引擎（sherpa/Vosk）对照 |
| 二年级扩展规划 V1.0.docx | 规划文档 | 已发布 | 二期：教材目录已查证、架构方案、素材依赖 |
| 二年级上册素材表.csv | 素材表 | 已查证（60 条） | 二上（第3册）6 单元 28 句 + 32 词，含来源 URL |
| 二年级下册素材表.csv | 素材表 | 52 条全部查证 | 二下（第4册）25 句 + 27 词，Unit6 复习精选已补齐 |
| 二年级开发开工文档V1.0.docx | 开发执行 | 已发布 | JSON 扩展方案、改动清单、工期 5-7 天 |
| content_json扩展示例（二年级）.json | 数据文件 | 已生成 | 4 册结构示例，book3 Unit1 真实内容 |
| 整体需求文档V1.1 | 需求文档 | 当前主文档 | 覆盖 1-2 年级一次开发（196 条素材、5 页面、语音方案按 POC 定为 Vosk 混合打分） |
| 素材资源包\audio\book3¦4 + images\book3¦4 | 素材 | 196/196 全部完成（84 + 60 + 52） | 二下 Unit6 已按天津教材补齐（复习精选 3 句 + 主题词 2 个） |
| POC结论报告V1.0.docx | 结论报告 | 已交付 | 童声打分验证结论：Vosk 混合打分为主引擎（ρ0.480/0.755、假阳性18.4%） |

## 五、关键数据核对

素材：196 条（句 95 + 词 101）；book1=40、book2=44、book3=60、book4=52；每册 6 单元。

语音模型：vosk-model-small-en-us-0.15（zip 39MB，解压 67.6MB），已打包进 APK。

开发环境：Flutter 3.47.4（D:\dev\flutter）、JDK 17.0.2（D:\dev\jdk17）、Android SDK 36（D:\Android\Sdk）。

APK：release 196MB（debug 签名，自用安装）；minSdk 24 / targetSdk 36 / compileSdk 37。

| 指标 | 数值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 内容条数 | 196 = 95 句 + 101 词（4 册） | 与四册 content.json 一致 |
| 单元数 | 24（第 1-4 册 × 每册 6 单元） | — |
| 音频规范 | MP3 / 44100Hz / 单声道 / 128kbps / 慢速 | 已用样例验证 |
| 配图规范 | 800×800 卡通，无文字 | 四册 196 张已验收 |
| 命名规则 | U{单元}_S{序号} / U{单元}_W{序号} | 全库一致 |

## 六、开发开工前置条件（全部满足即可开工）

【已全部满足】开发环境 ✓　素材 196 条 ✓　语音引擎 POC 验证 ✓　需求文档 V1.1 ✓

| 前置项 | 现状 | 缺口 |
| --- | --- | --- |
| content.json 内容数据 | 已就绪（四册 196 条） | 无 |
| 84 条音频 | 已完成（196/196） | 已验收：id 与 content.json 一致、MP3 有效 |
| 84 张配图 | 已完成（196/196） | 四册 196 张已验收 |
| UI 规范 + 原型 | 已就绪 | 建议确认冻结 UI |
| 语音评测选型 | 已确定（Vosk 混合打分，POC 实测） | 真机冒烟 + 安卓集成验证后进入开发 |
| 开发环境 | 未准备 | Flutter SDK、Android Studio、测试真机 |
| POC 童声验证 | 已执行完毕（SpeechOcean762 数据模拟，结论报告 V1.0） | 数据级验证已完成；真机冒烟需用户手机录 5-10 条 |

## 七、下一步行动

1. 安装试用：手机安装 E:\DAI\快乐英语APP_V1.0试用版.apk（允许未知来源，首次打开需解压语音模型约 40MB）。

2. 真机冒烟：按真机冒烟验证清单 V1.0 录 10 条孩子录音，验证跟读打分效果（通过标准 ≥6/10）。

3. 收集试用反馈，优化后迭代 V1.1 正式版。